## Slide 1
圈圈
VX&QQ 2712340708
作者：
联系方式：

## Slide 2
继往开来 砥砺前行
20XX年房地产建筑行业年终总结汇报
汇报人：高小定
Notes: 20xx年是稿定（厦门）房产有限公司紧张而又繁忙的一年，也是我们深耕厦门的第二年，这一年来在董事长的统筹指导下，稿定项目的各项工作任务全面铺开，全体员工坚持发扬稿定人的工作干劲，继续协调有力地推进工期进度，取得了较为显著的成绩，“稿定”品牌红动厦门、深入人心。

## Slide 3
CONTENT
目录
Part 01
销售情况
Sales Status
Part 02
工程进度
Progress Of Works
Part 03
报审情况
Submit For Approval
Part 04
目标计划
Target Plan
Part 05
存在问题
Existing Problem
Notes: 为顺利完成稿定项目，实现该项目的经济效益和社会效益，现通过以下五个方面将20xx年度工作情况总结如下

## Slide 4
PART
01
销售情况
Sales Status
项目开发的最要一环是销售，开发成功与否主要看销售情况
Notes: 项目开发的最要一环是销售，开发成功与否主要看销售情况

## Slide 5
销售情况
厦门
同安·稿定景城
翔安·稿定御园
海沧·稿定宏府
立足福建，深耕厦门，“三盘齐发”，各自盛开
Notes: 20xx年，公司立足福建，深耕厦门，“三盘齐发”，各自盛开，创下多个新的销售速度、销售金额记录，并斩获项目所在区域的多个荣誉

## Slide 6
销售情况
*数据截止至20XX年X月XX日
20XX年
厦门稿定房产三大项目开盘
6次
666套
销售房源
188亿
销售额
6.6万方
销售面积
88套
剩余房源
6.66亿
剩余销售额
Notes: 项目开发的最要一环是销售，开发成功与否主要看销售情况。20xx年厦门稿定三大项目6次开盘，截止目前销售房源666套，销售额8.88亿元，累计销售面积6.66万方，已开工建设剩余房源约88套，剩余销售额约3.66亿。

## Slide 7
销售情况
首开
售罄
5月20日
9月20日
18.8亿
销售额
销售周期
4
个月
新纪录
同安·稿定景城
Notes: 同安·稿定景城项目：5月20日首次开盘到售罄，仅花了4个月，劲销18.8亿，销售周期之快，创造了公司的新记录。

## Slide 8
销售情况
竞得土地
XX年X月X日
组建销售团队
XX年X月X日
营销中心开放
XX年X月X日
项目首开
XX年X月X日
二期加推
XX年X月X日
售 罄
XX年X月X日
翔安·稿定御园
NO.1
总成交面积
NO.1
总成交套数
18亿
总销售额
双冠王
Notes: 翔安·稿定御园项目：项目xx年xx月xx日拿地，xx年xx月组建销售团队，xx月份营销中心开放，xx月xx日首开，xx月xx日二期加推，一举夺得厦门年度总成交面积和总成交套数双冠王。截至目前项目已售罄，总销金额18亿元。

## Slide 9
销售情况
18.8亿
成交金额
海沧·稿定宏府
地 王
城市展厅开放
XX年X月X日
高层洋房首开
XX年X月X日
加推排屋和叠墅
XX年X月X日
666套
成交套数
Notes: 海沧·稿定宏府项目：xx月xx日以地王的身份拿地，xx月xx日城市展厅开放，xx月xx日高层洋房首开，xx月xx日加推排屋和叠墅，截止xx月xx日，总成交666套，成交金额18.8亿。

## Slide 10
销售情况
刘帅格
李晓洁
王达树
周眉眉
曹先圣
NO.1销售团队
金 牌
18.8亿
销售额

## Slide 11
销售情况
曹先圣
Alex Cao
销售冠军
Alex Cao
8.8亿
成交额
18.8万方
成交面积
888人次
接待客户
666人次
成交客户
*以上数据截止至20XX年X月XX日

## Slide 12
Chart: 20XX年销售额对比
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
列2 | 18 | 25 | 27 | 43 | 33 | 45 | 36 | 45 | 56 | 60 | 65 | 72
列3 | 30 | 40 | 42 | 55 | 52 | 33 | 58 | 77 | 70 | 80 | 82 | 80
*数据截止至20XX年X月XX日
销售情况
单位：千万
2020年
2021年
NO.1
创集团年度销售额历史之最
Notes: 创集团年度销售额历史之最

## Slide 13
销售情况
Chart: 
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
同安·稿定景城 | 18.6 | 19.6 | 10.6 | 8.9
翔安·稿定御园 | 15.9 | 15.2 | 8.9 | 12.1
海沧·稿定宏府 | 3.6 | 5.5 | 12.8 | 23.5
*数据截止至20XX年X月XX日
同安·稿定景城
翔安·稿定御园
海沧·稿定宏府
各项目四季度销售额占比
今年累计完成销售面积888888.88平方米、销售套数888套、销售金额188.88亿元、回笼资金166.6亿元（以上数据均按买卖合同统计），项目一、二期的整体销售去化率达到88.8%

## Slide 14
销售情况
从现在的各方面形势来看，在国家倡导“房住不炒”背景下，房价上行弹性减弱。
自20xx年以来的本轮周期中，房价在20xx年和xx年连续恢复上涨弹性，重点房企也从20xx年开始利润水平出现改善，历年以来在房价恢复弹性之后来年则呈现出利润改善趋势。
而本轮房价回复弹性后，利润水平在20xx年才出现改善的主要原因在于房企在加快周转的过程中将销售充分前置，而导致竣工和销售之间的节奏较过去会有一定延迟，因此20xx年房企的利润水平仍有望继续保持改善的节奏。

## Slide 15
PART
02
工程进度
Progress Of Works
工程建设也是不可或缺的环节，与市场销售相辅相成
Notes: 工程建设也是不可或缺的环节，与市场销售相辅相成

## Slide 16
工程进度
同安·稿定景城
计划于20xx年x月交付业主使用
土 建
100%
土建已基本完工，计划在春节前完成分户验收
进 度
市政绿化
95%
市政管线已铺设到位，绿化工程将在年前完工
进 度
装饰装修
65%
高层区已完成粉刷，门窗安装施工班组已入场
进 度
Notes: 同安·稿定景城计划于20xx年x月交付业主使用，目前土建、市政绿化、装饰装修等相关工程正如火如荼的进行中，土建已基本完工，计划春节前完成分户验收。市政绿化方面，市政管线已铺设到位，绿化工程将在年前工。高层区已完成粉刷，门窗安装施工班组已入场。

## Slide 17
工程进度
现场进度图
道路陶土砖铺装完成30%，预计年底完成95%；人行道花岗岩铺装完成30%，计划1月中旬全部完成；室外采光井百叶窗和玻璃安装完成50%，预计元旦前全部安装完成。
现场进度图
外架在七月底已经全部拆除，八月初全面进入市政配套施工阶段，九月底完成5000平方米庭院道路硬化。截止目前，室内铝合金门窗安装完成80%，预计元旦前全部安装完成。
Notes: 道路陶土砖铺装完成30%，预计年底完成95%；人行道花岗岩铺装完成30%，计划1月中旬全部完成；室外采光井百叶窗和玻璃安装完成50%，预计元旦前全部安装完成。
外架在七月底已经全部拆除，八月初全面进入市政配套施工阶段，九月底完成5000平方米庭院道路硬化。截止目前，室内铝合金门窗安装完成80%，预计元旦前全部安装完成。

## Slide 18
工程进度
同安·稿定景城工程项目施工进度表
工程项目 工期安排 | 总工期850天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | 392 | 448 | 504 | 560 | 616 | 672 | 728 | 784 | 850
施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
定位放线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
基础土方开挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
基础施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
主体施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
屋面工程施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
装饰工程施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
楼地面工程施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
门窗施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
水电安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
市政管道安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
室外附属工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
扫尾及竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 19
工程进度
翔安·稿定御园
一标段争取在20xx年x月提前交房
18栋排屋、18栋别墅在外正在拆除外架，在x月x日前能够全部拆除
外 架
室内正在进行全装修阶段，厨卫瓷砖铺已贴完成40%左右，预计春节前后铺贴完成
全装修
铝合金门窗班组正三班倒赶工期，已完成70%左右，计划在元旦前全部安装完成
门 窗
地下室人防门安装队伍已入场，目前正在安装，预计在x月x日全部安装完成
人防门
Notes: 翔安·稿定御园18栋排屋、18栋别墅在外正在拆除外架，在x月x日前能够全部拆除；
室内正在进行全装修阶段，厨卫瓷砖铺已贴完成40%左右，预计春节前后铺贴完成；
铝合金门窗班组正三班倒赶工期，已完成70%左右，计划在元旦前全部安装完成；
地下室人防门安装团队已入场，目前正在安装，预计在x月x日全部安装完成；
一标段争取在20xx年x月提前交房

## Slide 20
工程进度
现场进度图
现场进度图
现场进度图
五幢高层外架于九月底已经全部拆除，室内正在进行全装修阶段，厨卫瓷砖铺贴完成40%左右，预计年底基本铺贴完成；电梯正在安装，预计年底基本安装完成。

## Slide 21
工程进度
海沧·稿定宏府
施工建设正有条不紊的推进
188
套
高 层
6.6
万方
规划总建筑面积
66
套
洋 房
Notes: 海沧·稿定宏府规划总建筑面积6.6万方，高层188套，洋房66套。

## Slide 22
工程进度
01
5月底完成了招标程序，确定了规划方案并顺利办理了相关施工许可证，确保工程顺利开工建设。
02
围绕土建工程这个中心，分包签订工作正紧密衔接，协调跟进，系统地推进整个工程施工进度。
Notes: 5月底完成了招标程序，确定了规划方案并顺利办理了相关施工许可证，确保工程顺利开工建设。
围绕土建工程这个中心，分包签订工作正紧密衔接，协调跟进，系统地推进整个工程施工进度。

## Slide 23
工程进度
优化施工图，修改图纸上不合理设计
完成图纸审查，项目建设按图施工
项目部配合完成整体各项施工任务

## Slide 24
PART
03
报审情况
Submit For Approval
为项目的合法开工建设保驾护航
Notes: 为项目的合法开工建设保驾护航

## Slide 25
报审情况
同步
进行
工程建设
立项审批
报建工作
01
开工以来项目团队一直围绕总公司制定的工期目标不懈努力，所有人员坚守一线岗位，充分发挥团队精神，全力抢抓生产建设
02
向发改委提交立项申请，全程跟进审批状况，在最短的时间内成功拿到立项批文，为项目的开工建设保驾护航
03
配合各级主管部门的工作，建立了友好的关系，顺利完成了各项报建工作，拿到了房开资质以及五证
Notes: 开工以来项目团队一直围绕总公司制定的工期目标不懈努力，所有人员坚守一线岗位，充分发挥团队精神，全力抢抓生产建设
向发改委提交立项申请，全程跟进审批状况，在最短的时间内成功拿到立项批文，为项目的开工建设保驾护航
配合各级主管部门的工作，建立了友好的关系，顺利完成了各项报建工作，拿到了房开资质以及五证

## Slide 26
报审情况
项目立项批复
房地产开发暂定资质

## Slide 27
报审情况
不动产权证/土地证
建设用地规划许可证
施工许可证
建设工程规划许可证
预售证
x月x日
取得不动产权证/土地证
x月x日
取得建设工程规划许可证
x月x日
取得预售证
x月x日
取得建设用地规划许可证
x月x日
取得施工许可证

## Slide 28
报审情况
188.8
累计节约成本
万元
基础设施配套费
交通评估费
水土保持费
减免退回
根据福建省各主管部门相关政策
积极主动的与当地相关主管部门沟通协调
Notes: 根据福建省各主管部门相关政策，积极主动与当地相关部门沟通协调，项目前期相关手续办理期间，缴纳的基础设施配套费、交通评估费、水土保持等相关费用，进行减免及退回，为公司累计节约成本超188.8万元。

## Slide 29
PART
04
目标计划
Target Plan
目标的制定不是纸上谈兵，要有严格的执行力和行动力
Notes: 目标的制定不是纸上谈兵，要有严格的执行力和行动力

## Slide 30
目标计划
目标：交房率95%
在业主及各部门的见证下打一个完美的收官战
工程部
销售部
全程跟进交房流程，确保交付工作顺利进行
树立良好企业形象，形成良好的口碑效应
尽量降低和减少客户投诉，提高客户满意度
提前逐户排查工程问题，100%自查把关
业主验房检查出的问题及时整改，小问题当场解决
Notes: 销售部目标：
1.全程跟进交房流程，确保交付工作顺利进行。
2.树立良好企业形象，形成良好的口碑效应。
3.尽量降低和减少客户投诉，提高客户满意度，顺利完成交房工作。
工程部目标：
1.提前逐户排查工程质量问题，100%自查把关
2.业主验房检查出的问题及时整改，小问题当场解决

## Slide 31
目标计划
目标：抢工期，抓施工
严格按照时间节点完成二标段施工任务
翔安·稿定御园
二标段正抓紧施工，争取提前交房
x月x日
拆除高层外架
x月x日
完成地下室墙面粉刷
x月x日
完成铝合金门窗安装
x月x日
市政庭院道路硬化
x月x日
室内分户验收工作
x月x日
完成土建竣工验收及绿化
Notes: x月x日拆除高层外架，完成清理工作
x月x日完成地下室墙面粉刷
x月x日完成铝合金门窗安装工作，
x月x日完成市政庭院道路硬化；
x月x日完成高层室内全装修及进户门、电梯安装工作，
x月x日完成室内分户验收工作及室外道路铺装；
x月x日完成土建竣工验收及绿化工作，
争取在11月底前顺利交房。

## Slide 32
目标计划
海沧·稿定宏府
土建施工正如火如荼建设中
G4#楼、G5#楼已完成基底验收
G1#楼主体结构已达到±0
G3#楼主体结构施工至5层
G6#楼施工至10层板
目标：春节前开盘
最后40天内抢抓工期，力争达到预售条件
Notes: 主要进行土建施工中，目前G1#楼主体结构已达到±0，G2#楼、G3#楼主体结构施工至5层，G4#楼、G5#楼已完成基底验收，G6#楼施工至8层板。在最后40天内抢抓工期，达到预售条件，争取在春节前开盘销售。

## Slide 33
目标计划
THE QUALITY OF PROJECT
严把质量关，严格按照程序要求，严格执行“自检、互检、交接检”三检制度，加强过程控制，确保施工质量。
在施工中结合工程实际，遵照质量保证体系模式，加强内部管理，严格工艺标准，规范施工行为，运用质量控制手段，确保施工的每一个过程都在受控状态之下，达到一次验收“合格”标准。
工程质量上
PERSONAL ABILITY
总结经验吸取精华，努力提升项目管理能力，工作中相互借鉴，取长补短。继续发扬工作中不怕苦不怕黑的精神，多付出少抱怨，争取做出更好的成绩，为公司带来更大的效益。
在今后日常管理工作中一如既往的紧密联系领导和同事，做好项目建设的各项工作，同心协力把各项工作深化推入。
个人能力上

## Slide 34
目标计划
质量为本 安全第一
质量是企业的基石，安全是生产的保障

## Slide 35
PART
05
存在问题
Existing Problem
改进和正视问题，让管理水平再上一个新台阶
Notes: 改进和正视问题，让管理水平再上一个新台阶

## Slide 36
存在问题
01
个别控制节点工期制定计划或调整计划考虑欠周，对计划运行中可能出现的问题欠敏感性和前瞻性
02
一些项目部、分包单位组织不力，纪律松解，现场管理不到位，部分工期计划得不到落实
03
进场的材料、设备受多方面因素影响，其中也包括部分甲供设备不能及时供应
04
没有及时有效的展开工作，在开展工作时思想上存在顾虑
05
实际工作中缺乏前期引导及事中控制，导致有些问题出现后才开始整改
06
质量安全方面的监管细度不够，工作时执行力度需要加强，在奖惩方面手段偏软

## Slide 37
打造有温度的
城市住宅。
汇报人：高小定
20xx年5月20日

## Slide 38
使用说明
INSTRUCTIONS FOR USE
如何更改主题色，实现一键换色：
1
2
3
4
5
6
7
1.使用office主题色
设计（1）—（2）—颜色（3）—（4）
2.自定义主题色
设计（1）—（2）—颜色（3）—
自定义颜色（5）——单击着色1/2/3（6）
—其他颜色（7）

## Slide 39
使用说明
如何更改主题字，实现一键换字体：
1
2
4
5
3
6
1.使用office主题字体
设计（1）—（2）—字体（3）—（4）
2.自定义主题字体
设计（1）—（2）—字体（3）—
自定义字体（5）——单击调整西文/中文字体（6）
INSTRUCTIONS FOR USE

## Slide 40
使用说明
如何快速添加模板样式：
1
2
3
开始（1）—新建幻灯片（2）—单击选择需要的版式（3）
方法一：
开始（1）—新建幻灯片（2）—单击选择需要的版式（3）
方法二：
1
2
3
INSTRUCTIONS FOR USE

## Slide 41
使用说明
如何替换模板图片：
1
2
3
4
5
6
7
选中需要替换的图片—图片格式（1）—更改图片（2）—单击图片位置来源（3）
方法二：
选中需要替换的图片—图片格式（1）—小箭头图标（4）—图片或纹理填充（5）—选择图片位置来源（6）—
根据实际情况及个人需求调整（7）
方法三：
选中需要替换的图片—鼠标右键—更改图片（0）
方法一：
0
INSTRUCTIONS FOR USE

## Slide 42
使用说明
屏幕投影视图
电脑显示视图
投影放映时选择“演讲者模式”，配合备注文本，汇报演讲效果更佳
PowerPoint2013及以上版本，按快键键ALT+F5
INSTRUCTIONS FOR USE

## Slide 43
使用说明
如何打开备注，修改文本内容：
1
2
3
视图（1）—单击备注（2）—单击修改备注栏文本（3）
方法一：
4
单击备注（4）
方法二：
INSTRUCTIONS FOR USE

## Slide 44
使用说明
PowerPoint2013以下版本如何使用演讲者模式：
1
2
3
4
幻灯片放映（1）—设置幻灯片放映（2）—演讲者放映（3）—
选择监视器（4）
INSTRUCTIONS FOR USE

## Slide 45
使用说明
INSTRUCTIONS FOR USE
34,144,252
3,123,240
123,223,155
模板所用主题色：
（RGB色值）
模板所用字体：
锐字云字库锐宋粗GB
OPPOSans M & OPPOSans B
模板使用问题：因考虑文件大小因素，模板内的图片素材已被裁剪或者压缩，若需原图以及在使用该模板过程中有疑问可联系本人，加好友时请备注稿定模板或说明来意呦~
微信扫一扫
模板正文行距： 1.3
模板地图替换： http://datav.aliyun.com/ 下载所需区域地图

## Slide 48
稿定年终PPT模板大赛 圈圈 作品
51PPT模板网 www.51pptmoban.com 授权发布