## Slide 1
无纸化设备应用报告
无纸化系统
二期小组
时间：2022.05.06
马自强
PAPERLESS
SYSTEM

## Slide 2
提效 + 降本
物流业的「供给侧改革」
物流业的「供给侧改革」
推动互联网、大数据、云计算等信息技术与物流深度融合，推动物流业乃至中国经济的转型升级。
「互联网+物流」模式形成
随着支付及网购软件的普及，“无纸化”概念逐渐被更多传统行业所青睐。
优化物流管理
降低物流成本
提高风控
全程无纸化
一般的无纸化使用
长链条的业务形态
线下业务复杂的工作
不适用于产中物流的使用
适用有限
车间的无纸化使用
由“长”到“短”的业务应用
传统模式与新业态结合
为绿色物流的实现添砖加瓦
另辟蹊径

## Slide 3
成本、质量、工时
三大维度优化应用效果
优化工时
减少培训时间、补件工时及操作环节，平均全年累计优化工时2202.4小时。
提升质量
电子纸颜色直观的区分零件，指导员工备货，
提高备货相符率，降低错漏备发生比例。
降低成本
降低纸张及耗材成本投入；设备设施（如电脑、打印机、PAD）投入由客户确认，不计入成本分析。
打印纸成本 0
耗材成本 0
错漏备发生比例 0.5‰
员工培训时间 500小时/年
员工补件工时 8.3小时/年
无打印拿取等步骤
电子纸
打印纸成本 9.4万元/年
耗材成本 57.6万元/年
错漏备发生比例 5‰
员工培训时间 1160小时/年
员工补件工时 92.1小时/年
有打印拿取等步骤
传统纸张
成本优化比例 100%
培训优化比例 56.89%
补件优化比例 91%
操作优化比例 100%
质量优化比例 90%
67万元/年
660小时/年
83.8小时/年
1458.6小时/年

## Slide 4
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 二期方案研讨
2 实地考察
3 修改方案
4 提报系统升级并跟踪
5 设备采购、安装及权限准备
6 单点测试
7 问题收集
8 数据准备
9 操作培训
10 测试数据
11 局部点位试运行
12 全面推进
13 协调问题解决及跟踪
张蔷
李顺
刘大峰
马自强
李顺、刘大峰
刘大峰、马自强
孙有，陶白
马自强、孙有
陶白、李顺
张蔷、孙有
马自强、孙有
李顺
马自强、刘大峰
无纸化系统二期推广计划
在推广应用方面考虑如下
进一步分析一期不完善的地方，
全面升级电子纸防护材质（聚氨酯）。
01
论证排序方案，优化电子纸显示界面，
使系统向着更利于员工操作的方向升级。
02
单个器具显示全部零件
多个器具显示单个零件
有效保护设备
减少器具损伤
针对现场的复杂形势进行模拟实验，在满足现有生产的条件下优化操作步骤。
让全员参与降本增效、节能减排
使绿色物流、智慧物流的管理理念深入基层、融入基层。
将操作变得轻量化、极简化
下一步应用及完善策划

## Slide 6
51PPT模板网 www.51pptmoban.com 授权发布