## Slide 1
无纸化设备
应用报告
马自强
无纸化系统二期小组
2022.05.06
Application report

## Slide 2
无纸化一般使用场景
车间新尝试
长链条的业务形态且线下业务复杂的工作
通常不适用于产中物流的使用
由“长”到“短”的业务应用
传统模式与新业态相结合
为绿色物流的实现添砖加瓦
互联网+物流模式已经形成
支付及网购软件的普及
“提效+降本”是一个重的课题
最终全程无纸化的伟大目标
物流业的‘供给侧改革’
推动互联网、大数据、云计算等信息技术与物流深度融合，推动物流业乃至中国经济的转型升级
优化物流管理，降低物流成本，提高风控
“无纸化”概念被更多传统行业所青睐
背景与意义

## Slide 3
设备设施投入由客户确认，不计入成本分析。无纸张及耗材成本。
错漏备发生比例0.5‰。
2.提升质量：
利用电子纸的直观颜色区分零件，指导员工备货，提高备货相符率，降低错漏备发生比例。
1.降低成本：
通过电子纸显示方式，代替纸张，指导排序作业，降低纸张及耗材成本投入。
3.优化工时：
平均全年累计优化工时2202.4小时。
500小时/年，优化660小时/年。
8.3小时/年，优化工时83.8小时/年。
减少了操作环节，优化操作动作工时1458.6小时。
5‰
0.5‰
应用效果
错漏备发生比例5‰
打印纸成本约9.4万元/年，耗材成本约57.6万元/年，合计成本约67万元/年
1160小时/年
92.1小时/年
培训时间
补件工时
操作工时
传统纸张
电子纸
优化比例100%
优化比例90%
优化比例91%
优化比例56.89%

## Slide 4
电子纸防护材质全面升级
电子纸显示界面进一步优化
对一期不完善的地方做进一步分析，将电子纸防护材质全面升级（聚氨酯），有效保护设备、减少器具损伤。
无纸化系统二期推广计划
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
二期方案研讨
实地考察
修改方案
提报系统升级并跟踪
单点测试
问题收集
初步定义为两种显示模式：一是单个器具显示全部零件；二是多个器具显示单个零件。
操作培训
数据准备
测试数据
局部点位试运行
全面推进
协调问题解决及跟踪
设备采购、安装及权限准备
李顺
将模拟实验的操作变得轻量化、极简化。使绿色物流、智慧物流的管理理念深入基层，融入基层，让全员参与到降本增效，节能减排的工作中来。
刘大峰
马自强
李顺、刘大峰
刘大峰、马自强
张蔷
马自强、孙有
陶白、李顺
张蔷、孙有
马自强、孙有
李顺
马自强、刘大峰
使绿色物流、智慧物流的管理理念深入基层
下一步应用及完善策划
孙有，陶白

## Slide 6
51PPT模板网 www.51pptmoban.com 授权发布