## Slide 1
PAPERLESS
JuYi
BACKGROUND AND SIGNIFICANCE
APPLICATION EFFECT
无纸化设备
应用报告
“
”
Application report of paperless equipment
物流业的‘供给侧改革’
互联网+物流模式
“提效+降本”
马自强
2022.05.06
无纸化系统二期小组

## Slide 2
PAPERLESS
背景与意义
“
”
背景
意义
物流管理
优化
物流成本
降低
风险管控
提高
无纸化
全程
物流业的‘供给侧改革’
推动互联网、大数据、云计算等信息技术与物流深度融合，推动物流业乃至中国经济的转型升级。
互联网+物流模式
随着支付及网购软件的普及，“无纸化”这个概念逐渐被更多传统行业所青睐，互联网+物流模式已经形成。物流行业从信息化到智能化，“提效+降本”是一个非常重要的课题。
迈向全程无纸化
本次车间无纸化系统的应用正是全程无纸化的第一步
助力实现绿色物流
车间另辟蹊径，用探索的精神尝试由“长”到“短”的业务应用，使传统模式与新业态相结合，为绿色物流的实现添砖加瓦。

## Slide 3
Chart: 
| 传统成本 | 无纸化成本
打印纸 | 9.4 | 0
耗材 | 57.6 | 0
优化比例100%
降低成本
通过电子纸方式，代替纸张，指导排序作业，降低纸张及耗材成本投入。
提升质量
Chart: 
| 纸张方式 | 电子纸方式
错漏备发生率 | 5 | 0.5
优化比例90%
万元/年
利用电子纸的颜色直观特点，提高备货相符率，降低错漏备发生率。
PAPERLESS
设备设施耗材成本
错漏备发生率
Chart: 
| 纸张方式 | 电子纸方式
工时 | 92.1 | 8.3
优化比例91%
补件工时
Chart: 
| 纸张方式 | 电子纸方式
工时 | 1160 | 500
优化比例56.89%
培训时间
应用效果
“
”
优化工时
操作工时
Chart: 
| 纸张方式 | 电子纸方式
工时 | 92.1 | 0
优化比例100%
1458.6
0
培训时间、补件工时及操作环节，平均全年累计优化工时2202.4小时。

## Slide 4
下一步应用
将电子纸防护材质全面升级（聚氨酯），有效保护设备减少器具损伤。
PAPERLESS
设备设施耗材成本
1、升级防护材质
将电子纸显示界面进一步优化，向着更利于员工操作的方向升级。
2、优化显示界面
使系统向着更利于员工操作的方向升级。
单个器具显示全部零件
多个器具显示单个零件
下一步应用及完善策划
“
”
完善策划
使绿色物流、智慧物流的管理理念深入基层，让全员参与到降本增效，节能减排。
在满足现有生产的条件下优化操作步骤，尽量将操作变得轻量化、极简化。
1、升级防护材质
2、优化显示界面
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
二期方案研讨
实地考察
修改方案
提报系统升级并跟踪
设备采购、安装及权限准备
单点测试
-李顺
-刘大峰
-马自强
-刘大峰、马自强
二期方案研讨-李顺
问题收集-孙有、陶白
数据准备
操作培训
测试数据
局部点位试运行
全面推进
-张蔷
-马自强、孙有
-陶白、李顺
-张蔷、孙有
-马自强、孙有
-李顺
-李顺、刘大峰
协调问题解决及跟踪-马自强、刘大峰
无纸化系统二期推广计划

## Slide 6
PPT竞技场 作品
51PPT模板网 www.51pptmoban.com 授权发布