## Slide 1
年终总结暨新年计划
汇报人：SUMMER
未来
未
来
更精彩
.
更
精
彩

## Slide 2
项目基本情况
PROJECT PROFILE
工程完成情况
PROJECT COMPLETION
工作中的不足
SHORTCOMING IN WORK
未来工作计划
WORK PLAN NEXT YEAR
目录
CONTENTS
01
03
02
04

## Slide 3
1
PROJECT PROFILE
项目基本情况
PART 01

## Slide 4: 项目概要
项目位置
单击输入文本，描述地理位置
单击输入文本，描述配套设施
主要配套设施
占地面积
1346
亩
总建筑面积
100272.05m²

## Slide 5: 现场388人
88%
实名打卡率
100%
保险备案率
100%
实名备案率

## Slide 6: 全面、全过程及全员参与质量管理
P
D
C
A
循环质量管理体系
PLAN 计划
确定方针和目标
制定活动规划
DO 执行
根据已知的信息，设计具体的方法、方案和计划布局；再进行具体运作，实现计划内容
CHECK 检查
总结执行计划的结果
分清对错
明确效果
找出问题
ACT 处理
肯定成功经验，予以标准化；总结教训，引起重视
把没有解决的问题提交给下一个PDCA循环中去解决
PDCA

## Slide 7: 工程施工执行标准
钢筋工程
严格按照图纸及
相关规范验收
逐层验收模板尺寸、平整度及支撑体系，验收合格后方可进入后道工序
模板工程
浇筑工程
过程中严格把控平整度，浇筑完成后监督覆盖薄膜及混凝土养护
砌筑工程
严格按照质量规范要求，把控定位、垂直、平整等截面尺寸

## Slide 8: 工程完成情况
八月
九月
十月
七月
桩基工程
202X.7.15—202X.8.11
755.5m³
混凝土量
桩数
27
天
688
根
地下室结构
202X.7.28—202X.10.25
7812.5m³
混凝土量
完成
89
天
主楼部分
车库部分
主体结构施工
202X.8.30—202X.11.7
5205m³
混凝土量
完成
69
天
主楼结构
砌筑工程
202X.9.26—202X.10.31
完成
36
天
砌体工程
1#、10#、12#
地下室外围封堵
楼

## Slide 9: 工作的不足
未做好难以计算的零星材料的工程量，浪费个别材料使用量
成本方面
部分工程交接检查衔接不到位
质量方面
总体进度基本上达到了公司的一级运营要求，因劳动力不足，造成非关键节点迟缓
进度方面
因场地局限，楼栋号较多，场地狭小，致使厂区硬化、材料堆放等未达到文明施工标准执行
文明施工方面

## Slide 10: 优秀员工
【 赵昊优 】
【 钱秀秀 】
【 孙勇员 】
【 李工 】

## Slide 11: 明年工作计划
质量控制是工程管理的重点，
特别是质量通病防治要严格控制
加强质量控制
01
紧紧把握关键时间节点，科学合理地细化每一单位工程及配套工程的施工计划安排
强化进度管理
02
建立健全安全生产责任制，加强安全检查和巡视，增强全员参与安全管理的意识
做好安全施工管理
03
提前做好工程量预算，及时提交材料计划，认真审核施工单位每月完成的工程量工作
严把成本控制关
04
合理调整组织架构
明确岗位职责及工作目标
05
提高工作效率
推进制度建设和规范化管理工作
06

## Slide 12
汇报人：SUMMER
感
谢
观
赏
Notes: 51PPT模板网 www.51pptmoban.com

## Slide 14
SUMMER^夏天里^ 作品
51PPT模板网 www.51pptmoban.com 授权发布